|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Han existido ciertos desfases respecto a la carta Gantt original, pero hemos cumplido hasta el momento con un buen avance en el desarrollo del Backend, los factores que han dificultado el desarrollo de las actividades del plan de trabajo es la realización de la práctica, debido a que ocupa la mayor parte del tiempo en la semana, pero dentro de unas semanas más al terminarla, podremos avanzar sin ningún problema, dedicándole el tiempo que sea necesario al proyecto APT.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades de tiempo, organizándolo, ya que, como mencioné antes, es difícil estar en práctica con un horario laboral real (de lunes a viernes). Es por eso que ciertos días de la semana avanzaba en el Backend agregando más funcionalidades.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evaluó super bien, obviamente como siempre, pueden haber oportunidades de mejora, pero hasta el momento voy más que bien. Lo que destaco es la posibilidad de poder organizar bien el proyecto en mi mente, desde el día 1, dando un enfoque mucho más claro a mis compañeros respecto a la aplicación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Aún tengo ciertas inquietudes, con los documentos que no se mencionan explícitamente y que debemos tener al finalizar la aplicación. Pero por lo demás no tengo ninguna duda.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si, considero que es bastante importante que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo, eso es lo que realmente hace posible llamar a un grupo de proyecto, un equipo. No hay nuevas actividades que deban ser asignadas a un miembro del equipo, ya que todas se distribuyeron por módulos, por así decirlo, desde el día 1.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo encuentro bien, los aspectos positivos que destacamos, es el apoyo entre cada uno de nosotros. El aspecto que podríamos mejorar es la constancia al momento de realizar el proyecto, pero tiene sentido que no esté 100% presente, debido a la práctica que estamos realizando cada uno de nosotros.