}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Bryan Acuña, Manuel Rivas, Marcel Tusach |
| --- | --- |
| Rut | 21.077.019-4 , 21.083.577-6, 20.136.968-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SMS Security |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ciberseguridad, Desarrollo de aplicación móvil, Inteligencia Artificial aplicada |
| Competencias | Arquitectura de Software, Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos, Programación de Software, Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos, Gestión de Proyectos Informáticos, Calidad de Software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La relevancia de este proyecto es para poder extender la cultura de la ciberseguridad. Buscando generar un impacto en todo el país (Chile) principalmente a los de la tercera edad, ya que son uno de los grupos principales de víctimas del smishing. Este proyecto aportará facilitando el cuidado ante la ciberseguridad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal es disminuir la cantidad de población de adulto mayor afectado por estafas de tipo smishing, gracias a un sistema con inteligencia artificial de análisis textual y análisis de url facilita la detección de estafa y entrega información relevante al público objetivo |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Con la competencia de Diseñar y adaptar los procesos nos permite levantar correctamente los requerimientos de interfaz y usabilidad. Sin una buena ingeniería de requisitos adaptada a este usuario específico, la IA podría ser técnicamente perfecta, pero inútil si el adulto mayor no la comprende. Con la competencia de Desarrollo de proyectos innovadoras: Dado que el smishing es una amenaza que llega a través de mensajes de texto (SMS), la solución tecnológica debe vivir e interactuar donde ocurre el problema: en los teléfonos móviles. Esta competencia es vital para desarrollar una plataforma o aplicación móvil que sea accesible, intuitiva y fácil de usar en los dispositivos de los adultos mayores. |
| Relación con los intereses profesionales | En este proyecto hemos puesto nuestro interés por la ciberseguridad como enfoque principal, el desarrollo de aplicaciones móviles como el formato del producto y la integración de la Inteligencia Artificial como mejora para la accesibilidad y resolución de consultas del usuario. Este proyecto nos beneficiara como promotores de la ciberseguridad, manejo de la inteligencia artificial y como desarrolladores de soluciones tecnológicas |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Teniendo en cuenta la duración del semestre (5 meses aproximadamente), y considerando que de lunes a jueves y viernes en la mañana el equipo se encuentra en horario de Práctica Profesional, el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto corresponde principalmente al bloque de la asignatura de Capstone (viernes, 3 horas 40 minutos), además de horas adicionales que el equipo gestionará de manera flexible fuera de este horario, respetando los tiempos de descanso necesarios. Este tiempo es suficiente para desarrollar el proyecto, ya que solo necesitamos herramientas digitales disponibles gratuitamente, comenzando con el editor de código Visual Studio Code, los frameworks que utilizaremos (Frontend: React Native y Backend: Node.js), hasta las APIs que se utilizarán (VirusTotal y WHOIS RDAP). De los factores externos que facilitan el desarrollo, además de que ambas APIs son de uso libre, se suma que el equipo cuenta con experiencia previa en React y Node.js, lo que reduce la curva de aprendizaje y permite enfocar el tiempo disponible directamente en la implementación. Por otro lado, entre los factores externos que dificultan el desarrollo se encuentra que teníamos pensado desarrollar la aplicación para los dos sistemas operativos móviles más utilizados, Android e iOS, pero nos enfocaremos únicamente en Android, ya que iOS no permite que aplicaciones externas analicen los mensajes SMS por políticas de privacidad del sistema; esto se abordará dejando la versión iOS como trabajo futuro. Asimismo, la versión gratuita de la API de VirusTotal tiene un límite de solicitudes (4 por minuto y 500 al día), lo que se solucionará implementando un sistema de caché que evite consultas repetidas sobre un mismo dominio. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Disminuir la cantidad de población afectada por estafas de tipo smishing. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar el texto de mensajes SMS mediante un sistema de reglas y un dataset de patrones de smishing chilenos (creado y recolectado por el equipo), con el fin de identificar coincidencias con estafas conocidas. - Verificar la reputación y antigüedad de los enlaces presentes en los SMS mediante la API de VirusTotal y los protocolos RDAP y WHOIS, para detectar dominios maliciosos o de reciente creación, incluyendo dominios .cl. - Generar un puntaje de riesgo (score) a partir de distintas métricas, y así clasificar el nivel de peligrosidad del mensaje analizado. - Desarrollar una aplicación móvil para Android, para todos los habitantes de Chile, especialmente a personas de la tercera edad, que permita analizar mensajes de forma simple e intuitiva. - Implementar un chatbot educativo que explique en palabras simples los resultados del análisis y brinde recomendaciones de seguridad al usuario, dependiendo del mensaje recibido. - Desarrollar un panel de monitoreo interno para el equipo, que permita ver estadísticas de los mensajes anteriormente analizados, categorías de smishing más frecuentes y reportes pendientes de verificación, para futuros estudios. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la Metodología Tradicional (Cascada), debido a que, el equipo tiene más experiencia en completar actividades de manera secuencial, asegurándose en cada etapa de tener entregables claros, ordenados y definidos, antes de comenzar la siguiente. Además, se escoge esta metodología, para aprovechar el poco tiempo disponible que disponemos, debido a la práctica profesional, la cual estamos cursando actualmente, y encaja perfectamente, ya que, los requerimientos son fijos y están claros desde el principio, no habrá cambios grandes en el transcurso de la producción. Etapas de la metodología: 1.- Análisis de requerimientos: Se realiza la definición del problema junto con el alcance, los requerimientos funcionales y no funcionales que contemple la aplicación, y además, la selección de tecnologías; React Native, MongoDB, Node.js, las APIs de VirusTotal, RDAP, WHOIS y Gemini. 2.- Diseño: Modelado de datos en MongoDB, definición de la arquitectura que tendrá la aplicación (frontend, backend e integraciones externas) y diseño de la interfaz que sea intuitiva, es decir, de fácil acceso, para todo público, principalmente para adultos mayores. 3.- Desarrollo / Implementación: Desarrollo de backend (API propia, implementar lógica del scoring, integración de APIs externas), frontend (React Native) y del chatbot. 4.- Pruebas: Comprobación de que el sistema esté funcionando correctamente, pruebas de la lógica de detección con el CSV de smishing chileno elaborado por nosotros, y confirmación del correcto funcionamiento de las APIs externas integradas. 5.- Despliegue y entrega: Sintetización del proyecto, concluir la redacción de la documentación final y preparación de la defensa del proyecto de título. Roles y responsabilidades de cada integrante: Manuel Rivas: Frontend (React Native), diseño de interfaz orientada al adulto mayor, experiencia de usuario. Marcel Tusach: Base de datos (MongoDB), chatbot educativo (integración con Gemini API), panel de monitoreo interno Bryan Acuña: Backend (Node.js), integración de APIs externas (VirusTotal, RDAP, WHOIS), lógica de scoring de riesgo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Especificación de los requerimientos tanto funcionales como no funcionales que tendrá la aplicación, tecnologías implementadas y el alcance. | Es el documento principal que permite concluir el análisis de requerimientos, el cual es importante para la primera fase de la metodología que se utilizara en el proyecto, la cual es la tradicional. |
| Avance | Modelo de los datos y arquitectura del sistema | Demostración visual tanto de la base de datos en MongoDB y la arquitectura completa de la aplicación (frontend, backend, APIs). | Permite concluir con la etapa del diseño, la cual es importante para las etapas posteriores, donde se desarrollará la aplicación. |
| Avance | Mockups | Modelos visuales de la interfaz de la aplicación, con un diseño intuitivo, pensando en el público objetivo (adultos mayores). | Permite tener un diseño de la interfaz definido, acordado previamente por el equipo, para su posterior desarrollo. |
| Avance | Backend funcional | Repositorio con el backend completo desarrollado, incluyendo endpoints, lógica heurística del scoring, e integración de las APIs. | Evidencia el avance de la etapa de desarrollo de la aplicación, correspondiente al backend. |
| Avance | Frontend funcional | Repositorio con el frontend desarrollado, y además conectada al backend | Evidencia el avance de la etapa de desarrollo de la aplicación, correspondiente al frontend integrado con backend. |
| Avance | Chatbot funcional | Chatbot integrado con la API de Google Gemini, contextualizado con el csv de smishing chileno creado por el equipo, con el objetivo de informar y responder preguntas que puedan tener los usuarios respecto a los smishing recibidos | Evidencia de la integración de Inteligencia Artificial definida en el proyecto. |
| Final | Aplicación con todos sus componentes integrados | Aplicación desarrollada en su totalidad, funcional en dispositivos android, incluyendo frontend, backend, chatbot y análisis de smishing, por el lado del usuario. También, se considera desarrollado e integrado el panel de monitoreo interno. | Evidencia el objetivo principal del proyecto. |
| Final | Informe de pruebas | Documentación de las pruebas funcionales realizadas, y también, se incluye la comprobación de la lógica de detección de smishing. | Permite concluir con la etapa de pruebas de la metodología utilizada. |
| Final | Memoria del proyecto | Documentación final que concluye el proyecto. | Es el entregable final de la etapa que contempla el despliegue y entrega de la aplicación. |
| Final | Presentación final | Elaboración de la presentación final del proyecto. | Evidencia la presentación final establecida. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis / Planificación de Requerimientos | Definición del problema y su alcance | Describir el el problema de las estafas vía SMS (smishing) en Chile, definir el alcance y objetivos del proyecto | Computador, información recopilada (csv DE SMISHING) | 1 semana | Bryan Acuña | Facilitador: dataset ya recolectado previamente |
| Análisis / Planificación de Requerimientos | Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales | Definir los requerimientos con los cuales contará el sistema (React Native, Node.js , MongoDB, APIs propia y externas) | Computador, documentación de APIs | 2 semana | Bryan Acuña, Manuel Rivas y Marcel Tusach | Dificultad: acotar el alcance dado el tiempo limitado del semestre |
| Análisis / Desarrollo del modelo de los datos | Diseño del modelo de los datos | Construir el modelo de los datos, respecto a la base de datos elegida, la cual es MongoDB | Computador, MongoDB, Compass | 1 semana | Marcel Tusach | Facilitador: experiencia previa del equipo en bases de datos |
| Arquitectura del Software | Diseño de la arquitectura del sistema | Definir la arquitectura del sistema (frontend, backend, y las integraciones externas que se realicen) | Computador, herramienta de diagramación | 2 semana | Bryan Acuña | - |
| Programación del Software | Diseño de la interfaz intuitiva con el objetivo de que un adulto mayor la comprenda | Construir mockups de las distintas secciones que tendrá la aplicación | Computador, Figma u otra herramienta de diseño | 1 semana | Manuel Rivas | Dificultad: adaptar la interfaz a un público con menor familiaridad tecnológica |
| Programación del Software | Desarrollo del backend | Desarrollo de la API propia en Node.js / Express | Computador, Visual Studio Code, Node.js | 4 semana | Bryan Acuña | Facilitador: experiencia previa del equipo en Node.js |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Integración de las APIs mencionadas (VirusTotal, RDAP, WHOIS) | Conectar el backend con las APIs de análisis de reputación (VirusTotal) y antiguedad de dominios (WHOIS, RDAP) | Computador, credenciales de API | 3 semana | Bryan Acuña | Dificultad: NIC Chile no ofrece RDAP, requiere uso adicional de WHOIS clásico |
| Programación del Software | Desarrollo de la lógica y reglas que guiarán el scoring de riesgo | Implementar un sistema de reglas para calcular el nivel (en porcentaje) del riesgo de cada SMS recibido | Computador, dataset de smishing chileno | 3 semana | Bryan Acuña | - |
| Programación del Software | Desarrollo del frontend | Desarrollo de la aplicación en React native | Computador, Expo, dispositivo Android de prueba | 6 semana | Manuel Rivas | - |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Desarrollo del chatbot | Se integrará la Api de gemini para la entrega de análisis al usuario | Computador, credenciales de API Gemini | 3 semana | Marcel Tusach | Facilitador: uso de API gratuita, sin costos asociados |
| Gestionar proyectos informáticos | Desarrollo del panel de monitoreo interno para los administradores | Desarrollo del panel de monitoreo, con estadísticas y reportes de todos los mensajes analizados | Computador, librería de visualización de datos | 3 semana | Marcel Tusach | - |
| Realizar pruebas de calidad | Pruebas funcionales de la aplicación | Comprobar y validar el funcionamiento correcto de la aplicación, evaluando frontend, backend y la lógica de detección de cada mensaje | Computador, dispositivo Android de prueba | 3 semana | Bryan Acuña, Manuel Rivas y Marcel Tusach | Dificultad: pocos reportes reales para validar el sistema con datos suficientes |
| Comunicar en forma oral y escrita | Documentación final / presentación | Redacción de la memoria del proyecto y elaboración de la presentación final. | Computador, plantilla de memoria | 3 semana | Bryan Acuña, Manuel Rivas y Marcel Tusach | - |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del problema y su alcance (1 semana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales (2 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de los datos (1 semana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la arquitectura del sistema (2 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la interfaz intuitiva con el objetivo de que un adulto mayor la comprenda (1 semana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend (4 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de las APIs mencionadas (VirusTotal, RDAP, WHOIS) (3 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la lógica y reglas que guiarán el scoring de riesgo (3 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del frontend (6 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del chatbot (3 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del panel de monitoreo interno para los administradores (3 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales de la aplicación (3 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final / presentación (3 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |